06 Abril de 2019

Control de gestión de riesgos

Debido a demoras en entregas de las tareas se ven afectados ciertos riegos a los que sube su probabilidad de impacto que serán expuestos

•RI-01, Errores en la estimación del tiempo:

•RI-03, Dificultad de comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del proyecto.

•RI-04, Falta de compromiso por parte de los integrantes del proyecto

•RI-07 Perdida de avance de alguna etapa del proyecto por fallas electrónicas o fallas de software

El plan de contingencia para los riesgos estipulados

Reducción: Se reasigna la tarea a otro compañero con una fecha debidamente estipulada

Transformación: Se evalúa el incumplimiento de las tareas no entregadas de uno de los miembros, se informa al equipo, se tomas medidas correctivas para la agilización de los entregables y minimizar el impacto de los riesgos

Aceptación: Se divulgaron las transferencias de producción a los miembros del equipo